Аналитическая записка

к отчету о реализации муниципальных программ

городского округа Анадырь за 2018 год

В соответствии с Постановлениями Администрации городского округа Анадырь от 17 сентября 2013 года  № 561 «Об утверждении Порядка разработки    и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 29.08.2017 № 534, от 05.09.2018 № 643), от 3 июля 2014 года № 368 «Об утверждении Положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» проведён анализ и оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь за 2018 год.

На территории городского округа Анадырь действует 9 муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ городского округа Анадырь         в 2018 году предусмотрено бюджетных средств 1 241 682,4 тыс. рублей, кассовый расход 1 134 951,55 тыс. рублей или 91,40%, в том числе:

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2016-2018 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь    от 25 декабря 2015 года № 713, в новой редакции от 30.12.2016 № 855                (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 16.06.2017 № 369, от 28.12.2018 № 913), включает в себя 3 подпрограммы.

На муниципальную программу «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2016-2018 годы» в 2018 году предусмотрено бюджетных средств 40 669,70 тыс. рублей, кассовый расход                38 220,08 тыс. рублей или 93,98%, в том числе:

1.1. На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» предусмотрено бюджетных средств                      29 777,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация работы общественного транспорта на территории городского округа Анадырь», в том числе:

- «Предоставление субсидии Муниципальному предприятию пассажирского автотранспорта городского округа Анадырь на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга» - мероприятие на 2018 год                         не запланировано.

- «Предоставление субсидии Муниципальному предприятию пассажирского автотранспорта городского округа Анадырь на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением пассажирских автобусных перевозок             на городских маршрутах» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Предоставление субсидии на пассажирские перевозки Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением пассажирских автобусных перевозок на городских маршрутах» предусмотрено бюджетных средств 29 777,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

1.2. На подпрограмму «Поддержка пищевой промышленности»                в 2018 году предусмотрено бюджетных средств 10 392,0 тыс. рублей, кассовый расход 7 942,38 тыс. рублей или 76,43%.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1«Финансовая поддержка производства социально значимых видов хлеба»

Заключено соглашение с ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный»           на финансовое обеспечение затрат в связи с производством социально значимых видов хлеба в 2018 году на сумму 8 959,0 тыс. рублей, кассовый расход       6 509,51 тыс. рублей или 72,66%, в том числе:

- «Предоставление субсидии на поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета» предусмотрено бюджетных средств 89,60 тыс. рублей, кассовый расход 89,56 тыс. рублей или 100,0%.

Кассовый расход за 2018 год – 89 556,58 рублей, в том числе:

возмещена разница между предварительно рассчитанной суммой субсидии и фактически сложившейся за 4 квартал 2017 года – 4 241,05 рублей;

перечислена субсидия за 1,2,3 кварталы 2018 года – 60 606,95 рублей;

за 4 квартал перечислен аванс в сумме 24 708,58 рублей  для производства 106 275,25 кг социально значимых видов хлеба.

- «Предоставление субсидии на поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств окружного бюджета» предусмотрено бюджетных средств 8 869,4 тыс. рублей, кассовый расход 6 419,95 тыс. рублей или 72,38%.

Кассовый расход за 2018 год  - 6 419 953,08 рублей, в том числе:

возмещена разница между предварительно рассчитанной суммой субсидии и фактически сложившейся за 4 квартал 2017 года – 419 864,46 рублей;

перечислена субсидия за 1,2,3 кварталы 2018 года – 6 000 088,62 рублей;

субсидия за 4 квартал 2018 года из окружного бюджета в бюджет городского округа Анадырь не перечислена.

Плановый объем производства социально значимых видов хлеба –          394,3 тонн, исполнение составляет 390,41тонн или 99,0 %, в том числе:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 316,75 тонн;

хлеб «Дарницкий»                                     –  66,22 тонн;

хлеб «Российский»                                     –    2,29 тонн;

хлеб «Славянский»                                     –   5,15 тонн.

Цена реализации социально значимых видов хлеба за 1 килограмм была не выше планового значения, и составила в среднем 66,6 рублей (по плану –          72,0 рубля).

Основное мероприятие 2 «Финансовая поддержка производства мясной        и молочной продукции»

Заключено соглашение с ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный»            на финансовое обеспечение затрат в связи с производством мясной и молочной продукции в 2018 году на сумму 1 433,0 тыс. рублей, кассовый расход         1 432,87 тыс. рублей или 99,99%, в том числе:

- «Софинансирование (1%)к сумме субсидии на поддержку производства мясной и молочной продукции» предусмотрено бюджетных средств                     14,5 тыс. рублей, кассовый расход 14,37 тыс. рублей или 99,10%,

- «Субсидия на производство мясной и молочной продукции за счет средств окружного бюджета » предусмотрено бюджетных средств 1 418,5 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Плановый объем производства мясной и молочной продукции –             301,0 тонн, исполнение составляет 356,3 тонны или 118,37 %, в том числе:

объем производства мясной продукции по плану не менее 90,0 тонн, исполнение составляет 105,9 тонны или 117,67 %;

объем производства молочной продукции по плану не менее 211,0 тонн      (в натуральном выражении), исполнение составляет 250,4 тонны или 118,67 %.

1.3. На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого              и среднего предпринимательства», в том числе:

- «Предоставление субсидии на реализацию бизнес - проектов», запланировано 500,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Финансовая поддержка оказана индивидуальному предпринимателю городского округа Анадырь под реализацию бизнес - проекта «Создание предприятия мини-химчистки «Сервис Чистоты» и развитие существующего бизнеса по оказанию клиринговых услуг».

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,03.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат         и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,94.

Реализация муниципальной программы в 2018 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку - 0,97

2. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 24 декабря 2015 года № 703,   в новой редакции от 30.12.2016 № 857 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь 26.10.2018 № 731, от 28.12.2018        № 924), включает в себя 2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь на 2016-2020 годы» предусмотрено бюджетных средств 57 629,0тыс. рублей, кассовый расход 53 302,46 тыс. рублей или 92,49%.

2.1. На подпрограмму «Управление муниципальными финансами              и организация бюджетного процесса» предусмотрено бюджетных средств 46 028,5 тыс. рублей, кассовый расход 42 695,7 тыс. рублей или 92,76%.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление резервными средствами бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                  22 300,1 тыс. рублей, кассовый расход 19 141,5 тыс. рублей или 85,84%,                 в том числе:

- «Резервный фонд Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 21 000,0 тыс. рублей, кассовый расход                   17 842,29 тыс. рублей или 84,96%.

Средства резервного фонда, выделенные:

по распоряжению Администрации городского округа Анадырь от 20.03.2018 № 50-рг средства не израсходованы по причине отмены командировки                 по  метеоусловиям, отчет представлен своевременно;

по распоряжению Администрации городского округа Анадырь от 12.09.2018 № 150-рг средства не израсходованы, в связи с расторжением муниципального контракта №39 от 19.10.2018 с подрядчиком ООО «АЯМИ» на основании              части 8 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ, отчет представлен своевременно.

Мероприятия, исполнение которых было запланировано в  2018 году, выполнены в полном объеме. По всем реализованным мероприятиям своевременно представлены отчеты об использовании средств резервного фонда Администрации городского округа Анадырь на непредвиденные расходы.

- «Компенсация расходов связанных с переездом в соответствии                    с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта          2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                 и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых                    из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 300,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 299,21 тыс. рублей или 99,93%.

Правом на компенсацию расходов связанных с переездом на территорию городского округа Анадырь воспользовались 10 сотрудников и на выезд                    в ЦРС – 8 сотрудников.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 23 728,4 тыс. рублей, кассовый расход 23 554,2 тыс. рублей или 99,27%, в том числе:

- «Содержание аппарата Управления финансов, экономики                             и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 23 083,4 тыс. рублей, кассовый расход              22 911,17 тыс. рублей или 99,25%.

Просроченная кредиторская задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует. Начисления и расчет по выплатам персоналу государственных (муниципальных) органов производятся своевременно и в полном объеме. Расходы на оплату труда производились             в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда.

В связи с увеличением должностных окладов на 4%, изменением предельной базы для начислений взносов в 2018 году, а также на компенсацию при увольнении и выплаты к юбилею служащего - бюджетные ассигнования увеличены на 1 465,7 тыс. рублей  (Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 08 июня 2018 года №318 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 14 декабря 2017 года №279 «О бюджете городского округа Анадырь на 2018 год», Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 4 октября 2018 года №321 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 14 декабря 2017 года № 279       «О бюджете городского округа Анадырь на 2018 год»).

Принятые к учету бюджетные обязательства исполняются в соответствии      с графиком платежей по договорам (муниципальным контрактам). Управление обеспечено расходными материалами (картриджи, бумага и т.д.), программным обеспечением для ведения бухгалтерского и бюджетного учета, формирования      и исполнения бюджета городского округа Анадырь.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь       от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 645,0 тыс. рублей, кассовый расход 643,03 тыс. рублей или 99,69%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 6 сотрудников  и 2 иждивенца.

2.2. На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом             и земельными ресурсами»  предусмотрено бюджетных средств                    11 600,5 тыс. рублей, кассовый расход 10 606,76 тыс. рублей или 91,43%.

Подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление и распоряжение земельными участками на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 993,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Проведена процедура формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков - 9 объектов.

Основное мероприятие 2 «Градостроительная документация городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 795,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Подготовлено описание территориальных зон городского округа Анадырь.

Внесены изменения в ППТ и ПТМ под индивидуальное жилищное строительство.

Основное мероприятие 3 «Создание геоинформационной системы городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                      400,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Произведена корректировка электронных планшетов с внесением дополнительной визуальности.

В ходе проведения аукционных процедур заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 2 061, 37 тыс. рублей, которые исполнены в установленные сроки.

В рамках полученной экономии удалось заключить еще 4 муниципальных контракта на общую сумму 1 126, 63 тыс. рублей, что позволило дополнительно:

сформировать (поставить на государственный кадастровый учет)                   три земельных участка;

подготовить ППТ и ПМТ для малоэтажного жилищного строительства          в с.Тавайваам;

внести в документы градостроительного зонирования и планирования сведения о зонах затопления и подтопления водных объектов, расположенных     на территории городского округа Анадырь.

Основное мероприятие 4 «Управление и распоряжение имущественными объектами» предусмотрено бюджетных средств 7 957,5 тыс. рублей, кассовый расход 6 963,76 тыс. рублей или 87,51%, в том числе:

- «Инвентаризация, учет и оценка объектов муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств 871,0 тыс. рублей, кассовый расход 625,03 тыс. рублей или 71,76%.

Проведена инвентаризация объектов муниципальной собственности            12 единиц по результатам получения документов, проведена процедура постановки на кадастровый учет, внесены данные в кадастровый учет, а так же внесены соответствующие изменения в права муниципальной собственности городского округа Анадырь.

Проведена процедура оценки объектов недвижимости в количестве             21 единиц, на основании которых проведены торги на право заключения договоров аренды, проведены процедуры реализации права выкупа объектов,        а так же размещены торги по аренде.

Остаток средств образовался по результатам экономии по итогам проведенных торгов на право заключения муниципальных контрактов.

На дату отчетности отсутствуют неисполненные контакты.

- «Платежи за содержание и ремонт муниципальных объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств  5 779,8 тыс. рублей, кассовый расход 5 163,03 тыс. рублей или 89,33%.

С 1 февраля 2018 года изменился тариф за 1 кв.м. в сторону уменьшения,     в результате образовалась экономия денежных средств.

Имеется в наличии факт просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, что повлекло за собой расторжение контракта в одностороннем порядке, соответственно отсутствие освоение бюджетных средств и получения результатов оказания услуг.

- «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств  1 306,7 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Основное мероприятие 5 «Управление и распоряжение имущественными объектами», в том числе:

- «Инвентаризация, учет и оценка объектов подлежащих приватизации» предусмотрено бюджетных средств 425,0 тыс. рублей, кассовый расход           294,0 тыс. рублей или 69,18%.

Проведена оценка в отношении 11 объектов недвижимости для проведения торгов по форме открытого аукциона в соответствии с ФЗ № 178-ФЗ                    от 21.12.2001 года.

Остатки денежных средств образованы по результатам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, для оказания услуг и (или) выполнения работ, соответственно данное отклонение применимо считать, как образовавшаяся экономия.

Основное мероприятие 6 «Управление и распоряжение имущественными объектами», в том числе:

- «Инвентаризация, учет выявленных бесхозяйственных объектов» предусмотрено бюджетных средств 30,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Проведена инвентаризация, по 1 объекта результатам которой получен технический план. Получение Выписки из ЕГРН (ранее выдавались кадастровые планы) на дату отчетности в процессе получения Исполнителем. Объект постановлен на кадастровый учет.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,53.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,93.

Реализация муниципальной программы в 2018 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,42

3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2016-2019 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 10 декабря 2015 года № 665, (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 29.06.2018 № 507, от 25.12.2018 № 904), включает в себя 5 подпрограмм.

На муниципальную программу «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2016-2019 годы» предусмотрено бюджетных средств 750 923,8 тыс. рублей, кассовый расход                     747 241,71 тыс. рублей или 99,51%.

3.1. На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                         319 567,2 тыс. рублей, кассовый расход 317 527,56 тыс. рублей или 99,36%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений дошкольного образования»», в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного дошкольного образования в муниципальных, дошкольных образовательных организациях» предусмотрено бюджетных средств 307 331,1 тыс. рублей, кассовый расход 305 612,37 тыс. рублей или 99,44%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация части платы за содержание ребенка в государственных     и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (иные субсидии)» предусмотрено бюджетных средств 1 924,0 тыс. рублей, кассовый расход                1 623,62 тыс. рублей или 84,39%.

Начиная с 2017 года изменён порядок начисления компенсации части платы    за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В настоящий момент компенсация начисляется только при доходах семьи на одного члена семьи меньше прожиточного минимума.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных           10 312,1 тыс. рублей, кассовый расход 10 291,57 тыс. рублей или 99,80%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 119 сотрудников  и 92 иждивенцев.

- «Разработка сметной документации» - мероприятие на 2018 год              не запланировано.

3.2. На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 266 250,9 тыс. рублей, кассовый расход 266 250,89 тыс. рублей или 100,0%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений общего образования», в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего» предусмотрено бюджетных средств  260 469,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств  5 781,20 тыс. рублей, кассовый расход 5 781,19 тыс. рублей или 100,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 88 сотрудников  и 49 иждивенцев.

3.3. На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                      127 495,2 тыс. рублей, кассовый расход 126 231,27 тыс. рублей или 99,01%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений дополнительного образования», в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных программ» предусмотрено бюджетных средств 124 070,90 тыс. рублей, кассовый расход                          122 807,04 тыс. рублей или 98,98%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь       от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемы  из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 424,30 тыс. рублей, кассовый расход 3 424,23 тыс. рублей или 100,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 49 сотрудников  и 29 иждивенцев.

3.4. На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 27 310,30 тыс. рублей, кассовый расход 27 034,03 тыс. рублей или 98,99%.

Подпрограмма состоит из 5 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Материальное обеспечение отраслей образования» предусмотрено бюджетных средств 2 987,50 тыс. рублей, кассовый расход 2 962,16 тыс. рублей или 99,15%, в том числе:

- «Субсидия бюджетам муниципальных образований ЧАО на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций в 2018 году (в отрасли образования и молодежной политики)» предусмотрено бюджетных средств 400,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

- «Приобретение учебно-методической литературы для муниципальных образовательных учреждений» предусмотрено бюджетных средств                  115,0 тыс. рублей, кассовый расход 114,47тыс. рублей или 99,54%.

- «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций» предусмотрено бюджетных средств 1 906,70 тыс. рублей, кассовый расход 1 903,75 тыс. рублей или 99,85%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций (ДДТ, ДШИ)» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 478,56 тыс. рублей или 95,71%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Субсидия на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций в 2018 году    за счет средств бюджета городского округа Анадырь, в порядке софинансирования» предусмотрено бюджетных средств 65,8 тыс. рублей, кассовый расход 65,38 тыс. рублей или 99,36%.

- «Расходы на обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети Интернет» -  финансирование не предусмотрено, т.к. доступ к сети Интернет осуществляется за счет Программы Чукотского автономного округа.

Основное мероприятие 2 «Стимулирование повышения профессионального уровня работников образования» в том числе:

- «Проведение муниципального конкурса «Лучшее образовательное учреждение года» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Назначение стипендии Мэра города Анадыря педагогам, работающим     в инновационных направлениях (по итогам конкурса «Лучшее образовательное учреждение года») - мероприятие на 2018 год не запланировано.

Основное мероприятие 3 «Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи» предусмотрено бюджетных средств                        344,0 тыс. рублей, кассовый расход 263,49 тыс. рублей или 76,6%, в том числе:

- «Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников          9-х, 11-х (12-х) классов и мониторинговых исследований качества знаний, обучающихся муниципальных образовательных учреждений» предусмотрено бюджетных средств  159,0 тыс. рублей, кассовый расход 158,49 тыс. рублей       или 99,68%.

Приобретены канцелярские товары для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» в 2017 – 2018  учебном году. Проведена оплата по договорам лицам, привлекаемым                       к проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов, мониторинговых исследований качества знаний обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря».

- «Проведение пятидневных учебных сборов обучающихся (юношей) муниципального общеобразовательного учреждения, осваивающих основную общеобразовательную программу среднего общего образования» предусмотрено бюджетных средств 10,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Произведена оплата услуг по организации и проведению пятидневных учебных сборов с учащимися МБОУ средней общеобразовательной школы          № 1 города Анадырь.

- «Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» предусмотрено бюджетных средств 80,0 тыс. рублей, средства         не освоены. Исполнение запланировано на январь 2019 года.

- «Проведение общегородской научно – практической конференции школьников» предусмотрено бюджетных средств 60,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Денежные средства были направлены на оплату расходного материала      для проведения городской научно-практической конференции школьников «Интеллектуал - 2018:  исследуем и проектируем» и на поощрение                        37 победителей и призёров, представивших 39 проектных работ.

- «Подготовка и поддержка городской команды школьников в рамках участия в окружном интеллектуальном фестивале «Умники и умницы» предусмотрено бюджетных средств 35,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Проведен первый муниципальный этап региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники». Оказана поддержка городской команде школьников (9 человек) для участия в окружном этапе региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы      и умники Чукотки».

Основное мероприятие 4 «Независимая оценка качества услуг учреждений образования» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

Основное мероприятие 5 «Организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования» предусмотрено бюджетных средств  23 978,80 тыс. рублей, кассовый расход                       23 808,38 тыс. рублей или 99,29%, в том числе:

- «Расходы на разработку проектно-сметной документации (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств               235,50 тыс. рублей, кассовый расход 122,25 тыс. рублей или 51,91%.

Проектная организация отказалась проводить проектные работы в осенне-зимнее время года.

- «Проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры образования городского округа Анадырь (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств  4 594,90 тыс. рублей, кассовый расход 4 537,75 тыс. рублей или 98,76%.

- «Реконструкция и оснащение детских площадок МБДОУ детского сада «Золотой ключик» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной, муниципальной собственности)» предусмотрено бюджетных средств  19 148,4 тыс. рублей, кассовый расход 19 148,38 тыс. рублей или 100,0%.

3.5. На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                   10 315,2 тыс. рублей, кассовый расход 667,53 тыс. рублей или 6,47%.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Организация летнего отдыха детей и подростков» предусмотрено бюджетных средств 8 816,2 тыс. рублей, кассовый расход                                   8 772,02 тыс. рублей или 99,5%, в том числе:

- «Оплата продуктов питания детей на летней площадке (субвенции)» предусмотрено бюджетных средств 4 368,0 тыс. рублей, кассовый расход   4 323,88 тыс. рублей или 98,99%.

- «Оплата услуг по организации питания детей на летней площадке» предусмотрено бюджетных средств 1 791,55 тыс. рублей, кассовый расход 1 791,32 тыс. рублей или 100,0%.

Финансирование на оплату продуктов питания детей на летней площадке осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.

- «Оплата дополнительных услуг и приобретение материальных запасов    на летней площадке» предусмотрено бюджетных средств 158,68 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

- «Оплата услуг воспитателей и вожатых на летней площадке» предусмотрено бюджетных средств 2 498,17 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Отделом образования и молодёжной политики обеспечивается проведение мероприятий, направленных на организацию труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков городского округа Анадырь в период летних каникул.

Основное мероприятие 2 «Организация досуга молодёжи, развитие творческих способностей детей» предусмотрено бюджетных средств                           1 484,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 425,94 тыс. рублей или 96,09%.

Финансирование на организацию досуга молодежи, развитие творческих способностей детей осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.

В дни школьных каникул организовано вовлечение школьников в массовые катания в крытом ледовом катке города Анадыря. В мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, развитие системы молодёжного и детского творчества и организацию досуга молодёжи, вовлечено около двух тысяч детского, подросткового и молодёжного населения городского округа Анадырь. Программными методами обеспечено проведение мероприятий, направленных на организацию досуга молодёжи, развитие творческих способностей детей.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,12.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,99.

Реализация муниципальной программы в 2018 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,11

4. Муниципальная программа «Социальное и культурное развитие        в городском округе Анадырь на 2016-2019 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 10 декабря 2015 года № 666  (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь  от 29.06.2018 № 506), включает в себя 2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Социальное и культурное развитие              в городском округе Анадырь на 2016-2019 годы» предусмотрено бюджетных средств 130 742,40 тыс. рублей, кассовый расход 129 209,08 тыс. рублей             или 98,83%.

4.1. На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь»  предусмотрено бюджетных средств 127 269,90 тыс. рублей, кассовый расход                    125 811,57 тыс. рублей или 98,85%.

Подпрограмма состоит из 4 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений культуры» предусмотрено бюджетных средств  95 178,9 тыс. рублей, кассовый расход 94 168,52 тыс. рублей или 98,94%, в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015 года № 50   «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств  1 624,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 576,17 тыс. рублей или 93,04%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 26 сотрудников  и 12 иждивенцев.

- «Субсидия на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью                          до 300,0 тыс. человек» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных библиотек» предусмотрено бюджетных средств 36 530, тыс. рублей, кассовый расход 36 491,48 тыс. рублей или 99,89%.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дворцов и домов культуры» предусмотрено бюджетных средств                          56 954,9 тыс. рублей, кассовый расход 56 100,87 тыс. рублей или 98,50%.

Основное мероприятие 2 «Проведение календарных и общегородских праздников» предусмотрено бюджетных средств 475,0 тыс. рублей, кассовый расход  477,99 тыс. рублей или 100,0 %.

Проведены следующие культурно-массовые и памятные мероприятия:

праздничный вечер для участников боевых действий, ветеранов;

праздничный вечер, посвященный Дню вывода войск Российской Армии    из Афганистана;

праздничный вечер для ветеранов войны и труда, посвященный 9 мая;

праздничный вечер для пенсионеров, посвященный 8 марта;

мероприятия, посвященные празднованию Нового года.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления               по социальной политике Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 31 616,0 тыс. рублей, кассовый расход                            31 168,06 тыс. рублей или 98,58%, в том числе:

- «Расходы на содержание центрального аппарата» на выплату персоналу предусмотрено бюджетных средств 14 512,9 тыс. рублей, кассовый расход                  14 412,36 тыс. рублей или 99,31%.

- «Расходы на содержание центрального аппарата» на закупку товаров, работ и услуг предусмотрено бюджетных средств 198,4 тыс. рублей, кассовый расход  179,75 тыс. рублей или 90,6%.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств  880,50 тыс. рублей, кассовый расход  880,39 тыс. рублей или 99,99%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 19 сотрудников  и 9 иждивенцев.

- «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий                       и хозяйственно-эксплуатационных групп» на выплату персоналу предусмотрено бюджетных средств 14 244,30 тыс. рублей, кассовый расход 13 916,20 тыс. рублей или 97,7%.

- «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий                        и хозяйственно-эксплуатационных групп» на закупку товаров, работ и услуг предусмотрено бюджетных средств 1 751,90 тыс. рублей, кассовый расход                      1 751,62 тыс. рублей или 99,98%.

- «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий                        и хозяйственно-эксплуатационных групп (налоги, сборы и прочие платежи)» предусмотрено бюджетных средств 28,0 тыс. рублей, кассовый расход             27,74 тыс. рублей или 99,07%.

Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта» - мероприятие                  на 2018 год не запланировано.

4.2. На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта              в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                              3 472,5  тыс. рублей, кассовый расход 3 397,51 тыс. рублей или 97,84%

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» предусмотрено бюджетных средств                         3 472,50 тыс. рублей, кассовый расход 3 397,51 тыс. рублей или 97,84%.

Проведены следующие мероприятия:

соревнования на Кубок Мэра города Анадыря (до19 лет);

соревнования имени Гагарина по мини-футболу;

спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы;

спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню России;

отборочные соревнования Спартакиады учащихся Чукотки;

организован и проведен тренировочный процесс, участие спортсменов          в спортивных мероприятиях;

соревнования на Кубок Губернатора и т.д.

Во всех мероприятиях участвовало 1417 человек, награждено победителей      и призёров соревнований 453 человек.

Основное мероприятие 2 «Материальное обеспечение отраслей спорта          и туризма» в том числе:

- «Субсидии на обустройство имущественного комплекса горнолыжного назначения за счет средств окружного бюджета» - мероприятие на 2018 год     не запланировано.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,22.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,99.

Реализация муниципальной программы в 2018 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,21

5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2016-2018 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 28 декабря 2015 года № 716 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 10.12.2018            № 846), включает в себя 4 подпрограммы.

На муниципальную программу «Развитие территории городского округа Анадырь на 2016-2018 годы» предусмотрено бюджетных средств                   223 238,5 тыс. рублей, кассовый расход 128 853,3 тыс. рублей или 57,72%.

5.1. На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                                     26 189,6 тыс. рублей, кассовый расход 25 674,8 тыс. рублей или 98,03%.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению» в том числе:

- «Расходы на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг на погребение» предусмотрено бюджетных средств 8 965,9 тыс. рублей, кассовый расход                                8 635,29 тыс. рублей или 96,31%.

По результатам конкурсного отбора заключено соглашение с организацией ООО «Лагранд» оказывающей услуги по захоронению умерших. За 2018 год захоронено 103 человека. Остаток бюджетных средств образовался в результате разницы в тарифах по летнему и зимнему захоронению, в связи с увеличением количества захоронений в летний период и сокращением количества захоронений в зимний период от расчетных показателей.

Основное мероприятие 2 «Ремонт муниципального жилого фонда», в том числе - «Организация работ по ремонту жилых помещений, находящихся              в муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств                            1 000,0 тыс. рублей, кассовый расход  917,2 тыс. рублей или 91,72%.

Заключены контракты на выполнение работ по ремонту 13 жилых помещений в городском округе Анадырь. Работы выполнены согласно запланированным объемам.

Основное мероприятие 3 «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление          и оснащение материально-технической базы» в том числе:

- «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства                     на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 16 223,7 тыс. рублей, кассовый расход  16 122,31 тыс. рублей или 99,38%.

По результатам конкурсного отбора заключено соглашение                            о предоставлении субсидии с муниципальным предприятием городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство».

Предприятием ГКХ произведена замена:

наружных инженерных сетей (устройство подземного перехода магистральных инженерных сетей ТВК с ремонтно-восстановительными работами в районе проезда в дворовую территорию по ул. Строителей, Энергетиков 18-Пенсионный фонд) протяженностью 40 метров;

трубопровода магистральных сетей ХВС: от УТ – 5.7 ул. Энергетиков до  УТ – 10.7 Детский дом, протяженностью 283 метров.

Работы выполнены в полном объеме.

5.2. На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь»

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по энергоснабжению» предусмотрено бюджетных средств 16 206,9 тыс. рублей, кассовый расход                             6 362,14 тыс. рублей или 39,26%, в том числе:

- «Замена светильников уличного освещения предусмотрено бюджетных средств 1 770,9 тыс. рублей, кассовый расход 1 037,78 тыс. рублей или 58,6%.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО «АЯМИ» по замене светильников уличного освещения                                на энергосберегающие (площадь ДНТ). Объем работ выполнен с нарушением сроков. За просрочку исполнения контракта наложен штраф в размере                   14 491,48 рублей.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО «Энергоэффект» по замене светильников уличного освещения                    на энергосберегающие по ул. Энергетиков, ул. Беринга – Отке (парк «Лицей», замена прожекторов на баннерах по адресам: ГО Анадырь, ул. Ленина, 26,           ул. Отке, 30.  Работы не выполнены.  Документы по неисполнению условий контракта находятся в судебном процессе на сумму 733 117,52 рублей.

Заключены договора с подрядчиком ООО «АЯМИ» на ремонт светодиодных консолей, замену светильников. Работы выполнены.

- «Капитальный ремонт трансформаторных подстанций» предусмотрено бюджетных средств 616,2 тыс. рублей, кассовый расход  597,2 тыс. рублей          или 96,92%.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» на замену вводных выключателей ВА-1600А          (ТП-2, РУ-0,4 кВ). Работы выполнены.

Заключены договора  на ремонт кровли ТП-22 с ООО «НИК и К».  Работы выполнены в срок.

- «Капитальный ремонт кабельных линий» предусмотрено бюджетных средств 4 842,5 тыс. рублей, кассовый расход  4 617,06 тыс. рублей или 95,34%.

По результатам открытого аукциона заключены муниципальный контракт    с ООО «АЯМИ» на ремонт кабельных линий КЛ 6 кВ (ПС-2 – ТП -3А); ремонту кабельной линий (ТП-59 - МКД №12, №14 по ул. Беринга) в г. Анадырь. Работы выполнены. За просрочку исполнения контракта наложены штрафы в размере   153 231,54 рублей и пени 5 707,95 рублей.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Энергосервис» на ремонт кабельных линий КЛ 6 кВ ТП-5-ТП-7                     в г. Анадырь. Работы выполнены.

- «Строительство объектов электроснабжения» предусмотрено бюджетных средств 8 957,3 тыс. рублей, кассовый расход 100,0 тыс. рублей      или 1,12%.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО ПКП «Темп» на строительство объектов электроснабжения в городском округе Анадырь (строительство ТП – 46а в городском округе Анадырь).

Идет процесс расторжения контракта, в связи с нарушением условий контракта подрядчиком (объем работ на конец года не выполнен).

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО «ЧукотСтройИнвест» на строительный контроль объекта «Строительство ТП – 46а в городском округе Анадырь».

Идет процесс расторжения контракта, в связи с нарушением условий контракта подрядчиком (объем работ на конец года не выполнен).

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с ООО «Омская проектная компания» на изготовление проектно-сметной документации на ТП-10Б.

Идет процесс расторжения контракта, в связи с нарушением условий контракта подрядчиком (объем работ на конец года не выполнен).

Заключено два договора с ООО «Кадастровый инженер-Партнер»                на кадастровые работы по формированию земельных участков под строящиеся объекты и постановке их на кадастровый учет по ТП-46а и ТП-10Б. Работы выполнены.

В результате проведения аукционов сумма контрактов уменьшилась.

- «Компенсация затрат нанимателей муниципального жилого фонда          на приобретение и установку приборов учета коммунальных ресурсов» предусмотрено бюджетных средств 20,0 тыс. рублей, кассовый расход             10,10 тыс. рублей или 50,5%.

Возмещены расходы на установку двух ПУ одному нанимателю муниципальной квартиры. Других обращений не было.

Сумма финансирования составила -  10,1 тыс. руб. (50,5% выполнения).

5.3. На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 180 842,0 тыс. рублей, кассовый расход                           96 816,36 тыс. рублей или 53,54%.

Подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 87 846,1 тыс. рублей, кассовый расход 10 2017,51 тыс. рублей или 11,62%, в том числе:

- «Обслуживание и ремонт детских игровых площадок» предусмотрено бюджетных средств 1 108,3 тыс. рублей, кассовый расход 1 108,05 тыс. рублей или 99,98%.

По результатам конкурсного отбора заключен муниципальный контракт       с подрядчиком ООО «Свитлоур». Работы выполнены в полном объеме.

- «Ремонт малых архитектурных форм» предусмотрено бюджетных средств 350,6 тыс. рублей, кассовый расход 350,48 тыс. рублей или 99,97%.

По результатам конкурсного отбора заключен муниципальный контракт       с подрядчиком ООО «Свитлоур». Работы выполнены в полном объеме.

- «Содержание кладбищ на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с подрядной организацией ООО «Лагранд». Контракт исполнен.

- «Озеленение территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 971,2 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство». Работы выполнены.

- «Субсидия организациям коммунального комплекса на возмещение затрат, связанных с содержанием общественных туалетов» - мероприятие        на 2018 год не запланировано.

- «Ремонт остановочных павильонов» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 475,0 тыс. рублей или 95,0%.

Заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем.

Работы подрядчиком выполнены. В результате проведения аукционов сумма контракта уменьшилась.

- «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Обустройство мест массового отдыха населения при проведении новогодних праздников» предусмотрено бюджетных средств 1 625,7 тыс. рублей, кассовый расход 1 130,75 тыс. рублей или 69,55%.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство». Согласно техническому заданию объем работ выполнен в полном объеме. Исполнение по контракту 2017 года.

Заключен договор с подрядной организацией МП «ГКХ» на установку новогодней ели в 2018 году. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен договор с АО «Чукотэнерго» ОП Анадырская ТЭЦ                        об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям осветительного оборудования новогодней елки. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Энергосервис»           по результатам торгов. Работы подрядчиком не выполнены. Контракт в процессе расторжения на сумму 494, 95 тыс. рублей.

- «Обеспечение условий доступности к объектам инфраструктуры» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Содержание временных общественных туалетов» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство». Временные общественные уборные ежедневно функционируют в период с июня по сентябрь текущего года.

- «Благоустройство хозяйственных площадок для установки мусорных контейнеров» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Установка светодинамических конструкций» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Обустройство детских площадок» - мероприятие на 2018 год                 не запланировано.

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрено бюджетных средств 77 038,2 тыс. рублей, средства не освоены.

Заключен контракт с подрядчиком ООО ПКП «Темп» по результатам торгов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов квартала         № 10 городского округа Анадырь и строительный контроль с ООО «Строительная промышленная компания «ЗЕВРА».  Идет процесс расторжения контракта,            в связи с нарушением условий контракта подрядчиком.

- «Обустройство городской среды декоративным панно» - мероприятие     на 2018 год не запланировано.

- «Содержание памятников и скульптурных композиций» предусмотрено бюджетных средств 652,1 тыс. рублей, кассовый расход 652,03 тыс. рублей        или 99,99%.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство». Согласно техническому заданию работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

- «Установка малых архитектурных форм» предусмотрено бюджетных средств 2 100,0 тыс. рублей, кассовый расход 2 020, тыс. рублей или 96,19%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «АЯМИ». Работа оплачена по фактически выполненным объемам. Штраф 63,0 тыс. рублей и пени 37,28 тыс. рублей подрядчик оплатил самостоятельно.

Основное мероприятие 2 «Формирование планов по развитию и ремонту объектов инфраструктуры городского округа Анадырь» в том числе «Разработка проектно-сметной документации» предусмотрено бюджетных 2 000,0 тыс. рублей, средства не освоены, в том числе:

- «Разработка сметной документации» - мероприятие на 2018 год              не запланировано.

- «Разработка проектно-сметной документации» предусмотрено бюджетных средств 2 000,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «ИСПГРУПП». Идет процесс расторжения контракта, в связи с нарушением условий контракта подрядчиком.

Основное мероприятие 3 «Внесение изменений в градостроительную документацию городского округа Анадырь» мероприятие на 2018 год                   не запланировано.

Основное мероприятие 4 «Обслуживание и ремонт объектов дорожного хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 75 437,6 тыс. рублей, кассовый расход 73 437,58 тыс. рублей или 97,35%,               в том числе:

- «Обслуживание улично-дорожной сети» предусмотрено бюджетных средств 65 332,1 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В 2016 году заключен муниципальный контракт с ООО «АТК»                    на двухлетний период. Работы подрядчиком выполнены согласно техническому заданию.

- «Устройство дорожной разметки» - мероприятие на 2018 год                   не запланировано.

- «Ремонт автомобильных дорог» предусмотрено бюджетных средств 10 105,5 тыс. рублей, кассовый расход 8 105,52 тыс. рублей или 80,21%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО ПКП «Темп» на ремонт дороги - участок дорог по ул. Южная, 2, ул. Мира (м-н Аквариум),                       ул. Партизанская (ПНИ) по результатам торгов. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «ЧукотСтройИнвест» на ремонт автомобильных дорог (ремонт бордюрного камня, устройство элементов безбарьерной среды улично-дорожной сети) по результатам торгов. Работы не завершены. Контракт на сумму 1 996,63 тыс. рублей в процессе расторжения.

Заключено восемь договоров по ремонту грунтовых дорог. Работы выполнены.

- «Установка и ремонт дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Оборудование улично-дорожной сети светофорами» - мероприятие         на 2018 год не запланировано.

- «Установка остановочных павильонов» - мероприятие на 2018 год            не запланировано.

Основное мероприятие 5 «Уличное освещение» предусмотрено бюджетных средств 11 364,3  тыс. рублей, кассовый расход 9 201,2 тыс. рублей или 80,97%,    в том числе:

- «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, находящихся              в собственности городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 9 360,1 тыс. рублей, кассовый расход 8 581,8 тыс. рублей или 91,68%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «АЯМИ»                      по результатам торгов на обслуживание и ремонт сетей уличного освещения. Работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

Заключены договора на ремонт светодиодных деревьев, светильников              с подрядной организацией ООО «АЯМИ».  Работы выполнены.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Энергоэффект»           на ремонт кабельной линии освещения по ул. Партизанская по результатам торгов. Работы не приняты. Контракт на сумму 500,0 тыс. рублей в судебном процессе.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «АЯМИ»                       по результатам торгов по замене светильников уличного освещения                       на энергосберегающие (площадь ДНТ). Работы оплачены по фактически выполненным работам. Штраф в размере 6 208,11 тыс. рублей и пени в размере 1,7 тыс. рублей оплачен подрядчиком самостоятельно.

- «Оплата за потребленную энергию уличным освещением» предусмотрено бюджетных средств 2 004,2 тыс. рублей, кассовый расход 619,4 тыс. рублей       или 30,91%.

Заключен контракт с ресурсоснабжающей компанией ОАО «Чукотэнерго». Плановый объем покупки электроэнергии 383 150 кВт*час. Фактический объем купленной электроэнергии за 2018 год составил – 318 736 кВт*час.

Оплачено за 12 месяцев потребления электрической энергии.

За 12 месяцев начислено 1 616 714,11 рублей.

Взаимозачет за счет изменения тарифов в 2017 году на сумму переплаты 997 235,25 рублей.

Оплачено: (1 616 714,11 - 997 235,25) рублей = 619 478,86 рублей

Экономия потребления электроэнергии уличным освещением произошло    за счет замены 91 светильника на энергосберегающие лампы.

Основное мероприятие 6 «Санитарная очистка территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 4 194,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 970,07 тыс. рублей или 94,66% в том числе:

- «Обездвиживание безнадзорных животных» - мероприятие на 2018 год   не запланировано.

- «Ликвидация несанкционированных свалок» предусмотрено бюджетных средств 1 002,4 тыс. рублей, кассовый расход 1 002,32 тыс. рублей или 99,99%

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «АТК» по результатам торгов. Работы подрядчиком выполнены.

- «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных,      их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» предусмотрено бюджетных средств 3 191,6 тыс. рублей, кассовый расход 2 967,75 тыс. рублей или 92,99%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Чукотка - Дискавери». Работы подрядчиком выполнены в полном объеме. За декабрь 2018 года               из окружного бюджета сумма  223,35 тыс. рублей не перечислена.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,81.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат         и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,58.

Реализация муниципальной программы в 2018 году, определилась как программа, имеющая уровень эффективности удовлетворительный, набравшая интегральную оценку – 0,47 (восемь муниципальных контрактов на сумму 90 375,84 тысяч  рублей находятся в процессе расторжения, подрядчиками нарушены условия контракта)

6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь    на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 26 декабря 2016 года № 820 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 27.06.2018 № 497), включает         в себя 2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Жильё в городском округе Анадырь           на 2016-2020 годы» предусмотрено бюджетных средств 35 802,0 тыс. рублей, кассовый расход  35 611,83 тыс. рублей или 99,47%.

6.1. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей     в городском округе Анадырь» состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Содействие молодым семьям в обеспечении жильем», в том числе:

- «Оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты» предусмотрено бюджетных средств 2 836,2 тыс. рублей, кассовый расход  2 810,71 тыс. рублей или 99,1%.

В программе участвовало 5 молодых семей, из которых одна молодая семья отказалась от участия в программе.

6.2. На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 32 965,8 тыс. рублей, кассовый расход 32 801,12 тыс. рублей или 99,5%.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Приобретение жилья на вторичном рынке» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

Основное мероприятие 2 «Предоставление жилых помещений              детям-сиротам и лицам из их числа», в том числе:

- «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся                   без попечения родителей, лицам из их числа» предусмотрено бюджетных средств 27 029,0 тыс. рублей, кассовый расход 27 000,0 тыс. рублей или 99,89%.

Приобретено 9 жилых помещений (квартир для детей-сирот).

Основное мероприятие 3 «Учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом» предусмотрено бюджетных средств 5 936,8 рублей, кассовый расход         5 801,12 тыс. рублей или 97,71%, в том числе:

- «Выполнение работ по технической инвентаризации, учет и оценка муниципального жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств                   1 169,8 тыс. рублей, кассовый расход 1 162,92 тыс. рублей или 99,41%.

В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по технической инвентаризации 50 квартир.

Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода, возник в связи    с постановкой на кадастровый учет не всех запланированных объектов недвижимого имущества.

- «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 4 767,0 тыс. рублей, кассовый расход 4 638,2 тыс. рублей или 97,3%.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,98.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат         и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 1,0.

Реализация муниципальной программы в 2018 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку - 0,98.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды                     в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 2 февраля 2015 года № 40 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 20.12.2017 № 840, от 10.12.2018 № 845) включает  в себя одну подпрограмму.

Подпрограмма «Строительство полигона твердых бытовых отходов          и очистных сооружений на территории городского округа Анадырь на 2015-2019 годы» состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Очистные сооружения», в том числе:

- «Рекультивация  санкционированных свалки» - мероприятие на 2018 год   не запланировано.

8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город на 2018-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 9 ноября 2017 года № 695/1 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 21.06.2018  № 472), включает         в себя 1 подпрограмму.

На муниципальную программу «Анадырь – безопасный город на 2018-2020 годы» предусмотрено бюджетных средств 2 677,0 тыс. рублей, кассовый расход                   2 513,09 тыс. рублей или 93,88%.

Программа состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение мероприятий                 по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Анадырь» в том числе:

- «Техническая эксплуатация и обслуживание интегрированной городской системы видеонаблюдения» предусмотрено бюджетных средств                                  2 202,0 тыс. рублей, кассовый расход 2 038,09 тыс. рублей или 92,56%.

В целях поддержания в работоспособном состоянии объекта                           и обслуживания магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проведения диагностики и устранения отказов, неисправностей и аварийных ситуаций на оборудовании, АПК и линейно-кабельных сооружений заключен муниципальный контракт № 04 от 2 марта 2018 года для осуществления технического обслуживания интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город на 2018 – 2020 годы».

Основное мероприятие 2 «Обеспечение участия граждан в обеспечении общественного порядка» в том числе:

- «Обеспечение деятельности Народной дружины городского  округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 475,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В течение 2018 года народная дружина городского округа Анадырь совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Анадырский»:

находились на маршрутах патрулирования;

принимали  участие в охране общественного порядка во время всех проводимых общегородских и окружных мероприятиях;

оказывали помощь при поквартирном обходе неблагополучных семей;

участвовали в специальных мероприятиях по предупреждению правонарушений несовершеннолетними и детской безнадзорности.

На дежурства заступали по две-три группы, в составе которых один сотрудник органов внутренних дел и один - два народных дружинника. Количество дружинников и сотрудников органов внутренних дел, участвующих     в ежедневных рейдовых мероприятиях составляло до 8 человек.

В 2018 году сотрудники дружины участвовали в 73 общегородских                и окружных массовых мероприятиях.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,3.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат         и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,94.

Реализация муниципальной программы в 2018 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,22

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Анадырь на 2018-2022 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 7 ноября 2018 года № 759 (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 21.12.2018 № 899) включает  в себя одну подпрограмму.

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» состоит        из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Формирование современной городской среды»,      в том числе:

- «Благоустройство дворовых и общественных территорий» - мероприятие на 2018 год не запланировано.

- «Обустройство мест массового отдыха населения» - мероприятие           на 2018 год не запланировано.