Отчет о реализации муниципальных программ

городского округа Анадырь за 2019 год

В соответствии с Постановлениями Администрации городского округа Анадырь от 17.09.2013 № 561 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 12.11.2015 № 605, от 29.08.2017 № 534, от 05.09.2018 № 643, от 09.10.2019 № 904), от 03.07.2014              № 368 «Об утверждении Положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» проведён анализ и оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь за 2019 год.

На территории городского округа Анадырь действует 9 муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ городского округа Анадырь         в 2019 году предусмотрено бюджетных средств 1 411 144,4 тыс. рублей, кассовый расход 1 382 939,64 тыс. рублей или 98,0%, в том числе:

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2019-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь    от 19 декабря 2018 года № 894, (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 24.05.2019 № 402, от 30.12.2019 № 1151), включает в себя 3 подпрограммы.

На муниципальную программу «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2019-2022 годы» в 2019 году предусмотрено бюджетных средств 40 519,30 тыс. рублей, кассовый расход                40 519,15 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

1.1. На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» предусмотрено бюджетных средств                      28 596,7 тыс. рублей.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация работы общественного транспорта на территории городского округа Анадырь», в том числе:

- «Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»  на возмещение убытков, возникающих в связи с выполнением пассажирских автобусных перевозок                      на городских маршрутах» предусмотрено бюджетных средств                      28 596,7 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

1.2. На подпрограмму «Поддержка пищевой промышленности»                в 2019 году предусмотрено бюджетных средств 11 422,60 тыс. рублей, кассовый расход 11 422,45 тыс. рублей или 100,0%.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1«Финансовая поддержка производства социально значимых видов хлеба» предусмотрено бюджетных средств 6 646,10 тыс. рублей, кассовый расход 6 645,95 тыс. рублей или 100 ,0%, в том числе:

- «Предоставление субсидии на поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета» предусмотрено бюджетных средств 42,80 тыс. рублей, кассовый расход 42,73 тыс. рублей                        или 99,84%.

- «Предоставление субсидии на поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет средств окружного бюджета» предусмотрено бюджетных средств 6 603,30 тыс. рублей, кассовый расход 6 603,22 тыс. рублей или 100,0%.

Плановый объем производства социально значимых видов хлеба –          182,88 тонн, исполнение составляет 100,0%.

Объем произведенного социально значимых видов хлеба в 2019 году составил 182,88 тонн, в том числе:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 154,55 тонн;

хлеб «Дарницкий»                                     –  26,13 тонн;

хлеб «Российский»                                     –    0,87 тонн;

хлеб «Славянский»                                     –   1,33 тонн.

Цена реализации социально значимых видов хлеба за 1 килограмм была                     не выше планового значения, и составила в среднем 69,39 рублей (по плану –          76,0 рублей).

Основное мероприятие 2 «Финансовая поддержка производства мясной        и молочной продукции» предусмотрено бюджетных средств 4 776,50 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%, в том числе:

- «Предоставление субсидии на поддержку производства мясной                            и молочной продукции за счет средств местного бюджета» предусмотрено бюджетных средств 34,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100 %.

- «Субсидия на производство мясной и молочной продукции за счет средств окружного бюджета » предусмотрено бюджетных средств 4 741,80 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Плановый объем производства мясной и молочной продукции –             374,50 тонн, исполнение составляет 402,34 тонны или 107,43 %, в том числе:

объем производства мясной продукции по плану не менее 153,70 тонн, исполнение составляет 158,94 тонны или 103,41%;

объем производства молочной продукции по плану не менее 220,80 тонн      (в натуральном выражении), исполнение составляет 243,40 тонны или 110,24%.

1.3. На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого              и среднего предпринимательства», в том числе:

«Предоставление субсидии на реализацию бизнес - проектов», запланировано 500,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Финансовая поддержка оказана индивидуальному предпринимателю городского округа Анадырь под реализацию бизнес - проекта «Оказание услуг населению по ремонту электронной бытовой техники».

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,96

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат         и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 1,0

Реализация муниципальной программы в 2019 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку - 0,96

2. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь на 2016-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2016 № 857 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 14.03.2017 N 131, от 16.06.2017 N 368, от 25.12.2017 N 851, от 20.03.2018 N 176, от 13.07.2018 N 547, от 26.10.2018 N 731, от 28.12.2018 N 924, от 24.05.2019 N 405, от 09.07.2019 N 625, от 30.12.2019 N 1152), включает в себя две подпрограммы.

На муниципальную программу «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь на 2016-2022 годы» предусмотрено бюджетных средств 51 107,40 тыс. рублей, кассовый расход 47 845,29 тыс. рублей или 93,62%.

2.1. На подпрограмму «Управление муниципальными финансами              и организация бюджетного процесса» предусмотрено бюджетных средств 42 208,90 тыс. рублей, кассовый расход 39 403,75 тыс. рублей или 93,35%.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление резервными средствами бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                  15 396,80 тыс. рублей, кассовый расход 12 641,89 тыс. рублей или 82,11%,                 в том числе:

- «Резервный фонд Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 12 500,0 тыс. рублей, кассовый расход                   9 944,79 тыс. рублей или 79,56%.

Средства резервного фонда, выделенные:

- по распоряжению Администрации городского округа Анадырь                            от 15.01.2019 № 2-рг в мае 2019 года судом возвращен остаток невостребованных средств для проведения экспертизы в сумме 4,70 тыс. рублей;

- по распоряжению Администрации городского округа Анадырь                            от 26.07.2019 № 154-рз резервные средства не были полностью освоены в связи               с уменьшением объемов работ, что подтверждается дополнительным соглашением №1 от 27.11.2019 к муниципальному контракту №32 от 16.09.2019;

- по распоряжению Администрации городского округа Анадырь                            от 20.09.2019 № 186-рг резервные средства не были освоены, в связи                                с отсутствием заявок подрядчиков при проведении конкурсных процедур                           по 44-ФЗ.

Мероприятия, исполнение которых было запланировано в 2019 году, выполнены в полном объеме. По всем реализованным мероприятиям своевременно представлены отчеты об использовании средств резервного фонда Администрации городского округа Анадырь на непредвиденные расходы.

- «Компенсация расходов связанных с переездом в соответствии                    с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта          2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                 и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых                    из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 900,0 тыс. рублей, кассовый расход 758,47 тыс. рублей или 84,27%.

Правом на компенсацию расходов связанных с переездом на территорию городского округа Анадырь воспользовались 11 сотрудников и на выезд                    в ЦРС – 3 сотрудника.

Оплата произведена по фактически предоставленным документам.

- «Расходы на реализацию решений исполнительных органов городского округа Анадырь, направленных на совершенствование системы материальной мотивации муниципальных служащих городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 996,80 тыс. рублей, кассовый расход 1 938,63 тыс. рублей или 97,09%.

По результатам исполнения бюджетной сметы 2019 года сформировалась экономия в сумме 58,17 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 26 812,10 тыс. рублей, кассовый расход 26 761,86 тыс. рублей или 99,81%, в том числе:

- «Содержание аппарата Управления финансов, экономики                             и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 25 810,50 тыс. рублей, кассовый расход              25 760,32 тыс. рублей или 99,81%.

Просроченная кредиторская задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует. Начисления и расчет по выплатам персоналу Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь производятся своевременно                и в полном объеме. Расходы на оплату труда производились в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда. Исполнение по выплатам персоналу государственных (муниципальных) органов составило 100,0%.

В течение 2019 года вносились изменения в расходы по оплате труда,                     а именно:

- в связи с увеличением ФОТ - изменением окладов и перерасчета предельной базы для начисления страховых взносов бюджетные ассигнования увеличены на 612,5 тыс. рублей (Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 28 марта 2019 года № 375 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 10 декабря 2018 года № 347 «О бюджете городского округа Анадырь на 2019 год»);

- в связи с компенсациями за неиспользованный отпуск, при расчете уволенных сотрудников и проезда в отпуск бюджетные ассигнования увеличены на 1 548,0 тыс. рублей (Решение Совета депутатов городского округа Анадырь                 от 24 октября 2019 года № 16 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 10 декабря 2018 года № 347 «О бюджете городского округа Анадырь на 2019 год»).

На 1 января 2020 года вакантных должностей нет.

Принятые к учету бюджетные обязательства исполняются в соответствии      с графиком платежей по договорам (муниципальным контрактам). Управление обеспечено расходными материалами (картриджи, бумага и т.д.), программным обеспечением для ведения бухгалтерского и бюджетного учета, формирования      и исполнения бюджета городского округа Анадырь.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь       от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 816,0 тыс. рублей, кассовый расход 694,34 тыс. рублей или 85,09%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 8 сотрудников  и 7 иждивенцев.

2.2. На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом             и земельными ресурсами» предусмотрено бюджетных средств                    8 898,50 тыс. рублей, кассовый расход 8 441,54 тыс. рублей или 94,86%.

Подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление и распоряжение земельными участками на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 202,20 тыс. рублей, кассовый расход 1 015,78 тыс. рублей или 84,49%.

В 2019 году планировалось заключение 4 контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении 18 объектов, заключено 10 контрактов                  в отношении 27 объектов, из которых 2 контракта в установленные сроки не исполнены.

Два контракта в установленные сроки не исполнены, в связи                                   с несвоевременным исполнением муниципальных контрактов от 09.12.2019 № 24, № 25 на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков,                   их постановке на государственный кадастровый учет, заключенных с ООО «ИКЦ «Земля», допустивших нарушение сроков исполнения.

Основное мероприятие 2 «Градостроительная документация городского округа Анадырь» на 2019 год не запланировано.

Основное мероприятие 3 «Создание геоинформационной системы городского округа Анадырь» на 2019 год не запланировано.

Основное мероприятие 4 «Управление и распоряжение имущественными объектами» предусмотрено бюджетных средств 7 414,70 тыс. рублей, кассовый расход 7 154,20 тыс. рублей 96,49%, в том числе:

- «Инвентаризация, учет и оценка объектов муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств 971,20 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Проведена инвентаризация объектов муниципальной собственности            10 единиц по результатам получения документов, проведена процедура постановки на кадастровый учет, внесены данные в кадастровый учет, а так же внесены соответствующие изменения в права муниципальной собственности городского округа Анадырь.

Проведена процедура оценки объектов недвижимости в количестве             14 единиц, на основании которых проведены торги на право заключения договоров аренды, проведены процедуры реализации права выкупа объектов,        а так же размещены торги по аренде.

На дату отчетности отсутствуют неисполненные контакты.

- «Платежи за содержание и ремонт муниципальных объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств  4 977,40 тыс. рублей, кассовый расход 4 720,75 тыс. рублей или 94,84%.

Остаток средств как следствие изменения тарифа за 1 кв.м. с 01.01.2019                на 38,33 руб. на сумму изменения ставки НДС, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 НК РФ с 18% до 20%, согласно Федерального закона от 01 августа 2018 года № 303-ФЗ и Постановления Администрации городского округа Анадырь от 29.11.2018 № 831 «Об у становлении размера платы за жилые помещения в городе Анадырь и селе Тавайваам на 2019 год» и отсутствием своевременного представления со стороны управляющих компаний дополнительных соглашений на внесения изменения в договоры управления МКД и соглашения о взаимодействии, в связи  и с учетом данных изменений.

- «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств  1 466,10 тыс. рублей, кассовый расход 1 462,25 тыс. рублей или 99,74%.

С 1 января 2019 года изменился тариф за 1 кв.м. на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах, управляющие компании не представили дополнительные соглашения к договорам с внесенными изменениями, что стало препятствием исполнения данного мероприятия.

Был погашен долг в сумме 20,59 тыс. рублей за 2018 год.

Основное мероприятие 5 «Управление и распоряжение имущественными объектами», предусмотрено бюджетных средств 271,60 тыс. рублей, кассовый расход 271,56 тыс. рублей 99,99%, в том числе:

- «Инвентаризация, учет и оценка объектов подлежащих приватизации» предусмотрено бюджетных средств 271,60 тыс. рублей, кассовый расход                  271,56 тыс. рублей или 99,99%.

Проведена оценка в отношении 7 объектов недвижимости для проведения процедуры реализации ФЗ №159-ФЗ – 2, с планом приватизации по ФЗ №178-ФЗ - 3 объекта.

Основное мероприятие 6 «Управление и распоряжение имущественными объектами», в том числе:

- «Инвентаризация, учет выявленных бесхозяйственных объектов» предусмотрено бюджетных средств 10,0 тыс. рублей, не исполнено.

Проводится процедуры выявления и подтверждения факта наличия такого вида объекта.

Причина не исполнения – недостаточность средств для проведения работ      по инвентаризации бесхозяйного имущества.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 3,62

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,94

Реализация муниципальной программы в 2019 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 3,68

3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2016-2019 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь              от 10 декабря 2015 года № 665, (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 29.06.2018, № 507, от 25.12.2018 № 904,                              от 01.07.2019 № 583, от 25.12.2019 № 1128), включает в себя 5 подпрограмм.

На муниципальную программу «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2016-2019 годы» предусмотрено бюджетных средств 872 819,60 тыс. рублей, кассовый расход                     865 181,52 тыс. рублей или 99,12%.

3.1. На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                         356 227,80 тыс. рублей, кассовый расход 354 368,70 тыс. рублей или 99,48%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений дошкольного образования»», в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного дошкольного образования в муниципальных, дошкольных образовательных организациях» предусмотрено бюджетных средств 343 981,60 тыс. рублей, кассовый расход 343 853,41 тыс. рублей или 99,96%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация части платы за содержание ребенка в государственных     и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (иные субсидии)» предусмотрено бюджетных средств 1 571,20 тыс. рублей, кассовый расход                919,50 тыс. рублей или 58,52%.

С 2017 года изменён порядок начисления компенсации части платы                        за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В настоящий момент компенсация начисляется только при доходах семьи на одного члена семьи меньше прожиточного минимума.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных           10 675,0 тыс. рублей, кассовый расход 9 595,79 тыс. рублей или 89,89%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 122 сотрудников  и 92 иждивенца.

- «Разработка сметной документации» - мероприятие на 2019 год              не запланировано.

3.2. На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 315 614,0 тыс. рублей, кассовый расход 313 056,47 тыс. рублей или 99,19 %.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений общего образования», в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего» предусмотрено бюджетных средств 307 600,0 тыс. рублей, кассовый расход                                305 131,34 тыс. рублей или 99,20%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств  8 014,0 тыс. рублей, кассовый расход 7 925,13 тыс. рублей или 98,89%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 88 сотрудников  и 49 иждивенцев.

3.3. На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                      139 876,50 тыс. рублей, кассовый расход 139 244,17 тыс. рублей или 99,55%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений дополнительного образования»,                       в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных программ» предусмотрено бюджетных средств 136 080,50 тыс. рублей, кассовый расход                          136 035,98 тыс. рублей или 99,97%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь       от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемы  из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 796,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 208,19 тыс. рублей или 84,52%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 46 сотрудников  и 30 иждивенцев.

3.4. На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 48 450,70 тыс. рублей, кассовый расход 45 914,12 тыс. рублей или 94,76%.

Подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Материальное обеспечение отраслей образования» предусмотрено бюджетных средств 21 960,70 тыс. рублей, кассовый расход 20 422,38 тыс. рублей или 93,0%, в том числе:

- «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в органах                         и муниципальных учреждениях городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 240,0,0 тыс. рублей, кассовый расход 2 360,11 тыс. рублей                   или 72,84%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций» предусмотрено бюджетных средств 12 678,0 тыс. рублей, кассовый расход 12 222,75 тыс. рублей или 96,41%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Субсидия бюджетам муниципальных образований ЧАО на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций в 2019 году (в отрасли образования и молодежной политики)» предусмотрено бюджетных средств 1 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

- «Субсидия на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций в 2019 году    за счет средств бюджета городского округа Анадырь, в порядке софинансирования» предусмотрено бюджетных средств 2 210,0 тыс. рублей, кассовый расход 2 208,39 тыс. рублей или 99,93%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Субсидия на реализацию мероприятий направленных на поддержку кадетского движения в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 010,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

- «Субсидия на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях» предусмотрено бюджетных средств 1 822,60 тыс. рублей, кассовый расход 1 621,03 тыс. рублей или 88,94%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

Основное мероприятие 2 «Стимулирование повышения профессионального уровня работников образования» предусмотрено бюджетных средств                          524,1 тыс. рублей, кассовый расход 504,25 тыс. рублей или 96,21%, в том числе:

- «Проведение муниципального конкурса «Лучшее образовательное учреждение года» предусмотрено бюджетных средств 224,1 тыс. рублей, кассовый расход 204,25 тыс. рублей или 91,14%.

- «Назначение стипендии Мэра города Анадыря педагогам, работающим     в инновационных направлениях (по итогам конкурса «Лучшее образовательное учреждение года») предусмотрено бюджетных средств 300,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Основное мероприятие 3 «Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи» предусмотрено бюджетных средств                                  521,0 тыс. рублей, кассовый расход 495,73 тыс. рублей или 95,15%, в том числе:

- «Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников          9-х, 11-х (12-х) классов и мониторинговых исследований качества знаний, обучающихся муниципальных образовательных учреждений» предусмотрено бюджетных средств 226,0 тыс. рублей, кассовый расход 204,64 тыс. рублей                    или 90,55%.

Приобретены канцелярские товары для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» в 2018 – 2019  учебном году. Проведена оплата по договорам лицам, привлекаемым                       к проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов, мониторинговых исследований качества знаний обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря».

- «Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» предусмотрено бюджетных средств 295,0 тыс. рублей, кассовый расход 291,09 тыс. рублей или 98,67%.

Произведена оплата услуг по организации и проведению пятидневных учебных сборов с учащимися МБОУ средней общеобразовательной школы          № 1 города Анадырь.

Основное мероприятие 4 «Независимая оценка качества услуг учреждений образования» - мероприятие на 2019 год не запланировано.

Основное мероприятие 5 «Организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования» предусмотрено бюджетных средств 13 975,90 тыс. рублей, кассовый расход 13 12306 тыс. рублей или 93,90%, в том числе:

- «Расходы на разработку проектно-сметной документации (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств               703,0 тыс. рублей, кассовый расход 702,90 тыс. рублей или 99,99%.

- «Проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры образования городского округа Анадырь (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств 13 232,90 тыс. рублей, кассовый расход             12 380,16 тыс. рублей или 93,56%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг.

- «Реконструкция и оснащение детских площадок МБДОУ детского сада «Золотой ключик» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной, муниципальной собственности)» - мероприятие на 2019 год             не запланировано.

- «Разработка программы энергосбережения и  повышения энергетической эффективности организации» предусмотрено бюджетных средств                                    40,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100 %.

Основное мероприятие 6 «Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений образования» предусмотрено бюджетных средств 11 469,0 тыс. рублей, кассовый расход 11 368,70 тыс. рублей или 99,13%.

- «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования городского округа Анадырь" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» предусмотрено бюджетных средств 10 599,70 тыс. рублей, кассовый расход 10 514,15 тыс. рублей или 99,19%.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа         в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь                    от 05 марта 2015 № 50 "Об утверждении Положения о некоторых гарантиях                и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых                              из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 261,40 тыс. рублей, кассовый расход 246,65 тыс. рублей или 94,36%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 8 сотрудников  и 7 иждивенцев.

- «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для нужд муниципальных образовательных организаций» предусмотрено бюджетных средств 607,90 тыс. рублей, исполнение 100%.

3.5. На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                   12 650,60 тыс. рублей, кассовый расход 12 598,06 тыс. рублей или 99,58%.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Организация летнего отдыха детей и подростков» предусмотрено бюджетных средств 10 565,3 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Финансирование на оплату продуктов питания детей на летней площадке осуществлялется в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.

Основное мероприятие 2 «Организация досуга молодёжи, развитие творческих способностей детей» предусмотрено бюджетных средств                           2 085,3 тыс. рублей, кассовый расход 2 032,76 тыс. рублей или 97,48%.

- «Проведение массовых мероприятий в области молодежной политики» предусмотрено бюджетных средств 1 524,90 тыс. рублей, кассовый расход 1 478,86 тыс. рублей или 96,98%.

Организация досуга молодежи, развитие творческих способностей детей осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.

В дни школьных каникул организовано вовлечение школьников в массовые катания в крытом ледовом катке города Анадыря. В мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, развитие системы молодёжного и детского творчества и организацию досуга молодёжи, вовлечено около трех тысяч детского, подросткового и молодёжного населения городского округа Анадырь. Программными методами обеспечено проведение мероприятий, направленных на организацию досуга молодёжи, развитие творческих способностей детей.

- «Субсидии на софинансирование мероприятий. реализуемых социально ориентированными некомерческими организациями» предусмотрено бюджетных средств 560,40 тыс. рублей, кассовый расход 553,9 тыс. рублей или 98,84%.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,09

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,99

Реализация муниципальной программы в 2019 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,08

4. Муниципальная программа «Социальное и культурное развитие        в городском округе Анадырь на 2016-2019 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 10 декабря 2015 года № 666  (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 29.06.2018 № 506, от 25.12.2018 № 903, от 01.07.2019 № 58,                           от 25.12.2019 № 1127), включает в себя 2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Социальное и культурное развитие              в городском округе Анадырь на 2016-2019 годы» предусмотрено бюджетных средств 143 857,40 тыс. рублей, кассовый расход 141 119,98 тыс. рублей                        или 98,10%.

4.1. На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь»  предусмотрено бюджетных средств 140 850,10 тыс. рублей, кассовый расход                    138 668,22 тыс. рублей или 98,45%.

Подпрограмма состоит из 4 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений культуры» предусмотрено бюджетных 113 078,20 тыс. рублей, кассовый расход 111 760,20 тыс. рублей или 98,83%,                            в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств  2 765,10 тыс. рублей, кассовый расход 2 644,36 тыс. рублей или 95,63%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 22 сотрудников  и 13 иждивенцев.

- «Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы инфраструктуры культуры в городском округе Анадырь (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств                                  1 982,7 тыс. рублей, кассовый расход 1 978,65 тыс. рублей или 99,80%.

- «Субсидия бюджету городского округа Анадырь в целях обновления материально-технической базы Муниципального автономного учреждения культуры "Дом народного творчества" в 2019 году за счет средств окружного бюджета, в порядке софинансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств 1 000,0, тыс. рублей, исполнение 100,0%.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек» предусмотрено бюджетных средств 41 240,50 тыс. рублей, кассовый расход 40 994,06 тыс. рублей или 99,40%.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дворцов и домов культуры» предусмотрено бюджетных средств                          66 089,90 тыс. рублей, кассовый расход 65 143,13 тыс. рублей или 98,57%.

Основное мероприятие 2 «Проведение календарных и общегородских праздников» предусмотрено бюджетных средств 2 208,60 тыс. рублей, кассовый расход  2 195,06 тыс. рублей или 99,39 %.

Проведены следующие культурно-массовые и памятные мероприятия:

праздничный вечер для участников боевых действий, ветеранов;

праздничный вечер, посвященный Дню вывода войск Российской Армии    из Афганистана;

праздничный вечер для ветеранов войны и труда, посвященный 9 мая;

праздничный вечер для пенсионеров, посвященный 8 марта;

мероприятия, посвящённые празднованию Нового года;

мероприятия, посвящённые 130-й годовщине Дня города.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления               по социальной политике Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 25 563,30 тыс. рублей, кассовый расход                            24 712,96 тыс. рублей или 96,67%, в том числе:

- «Расходы на содержание центрального аппарата» предусмотрено бюджетных средств 15 928,90 тыс. рублей, кассовый расход 15 232,48 тыс. рублей или 95,63%.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь      от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств  862,0 тыс. рублей, кассовый расход  723,82тыс. рублей или 83,97%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались 11 сотрудников  и 8 иждивенцев.

- «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий                       и хозяйственно-эксплуатационных групп» предусмотрено бюджетных средств 8 673,40 тыс. рублей, кассовый расход 8 657,66 тыс. рублей или 99,82%.

- «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 99,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта» - мероприятие                  на 2019 год не запланировано.

4.2. На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта              в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                              3 007,30  тыс. рублей, кассовый расход 2 451,76 тыс. рублей или 81,53%

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» предусмотрено бюджетных средств                         3 007,30  тыс. рублей, кассовый расход 2 451,76 тыс. рублей или 81,53%                      в том числе:

- «Проведение спортивно-массовых мероприятий» предусмотрено бюджетных средств 1 221,60 тыс. рублей, кассовый расход 925,76 тыс. рублей         или 75,78%.

- «Расходы на организацию и проведение тренировочного процесса, участие спортсменов в спортивных мероприятиях» предусмотрено бюджетных средств 1 785,70 тыс. рублей, кассовый расход 1 526,0 тыс. рублей или 85,46%.

Проведены следующие мероприятия:

соревнования на Кубок Мэра города Анадыря (до19 лет);

открытое первенство по баскетболу среди мужских команд;

спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы;

спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню России;

спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню образования города Анадырь;

спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню физкультурника;

отборочные соревнования Спартакиады учащихся Чукотки;

детско-юношеская футбольная лига (до 19 лет);

детско-юношеская волейбольная лига (до 19 лет);

детско-юношеская баскетбольная лига (до 19 лет);

открытое первенство по волейболу среди мужских команд;

кубок Губернатора Чукотского автономного округа;

организация и проведение тренировочного процесса, участие спортсменов в спортивных мероприятиях.

Во всех спортивных мероприятиях приняли участие 1112 человек, награждено победителей и призеров соревнования 363 человек.

Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода образовался по следующим причинам:

отменены спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню физкультурника

частично отменены отборочные соревнования Спартакиады учащихся Чукотки, в связи с отменой окружного мероприятия «Спартакиада Чукотки»;

отменено открытое новогоднее первенство по спортивным видам борьбы в связи с не внесением учреждения ОДЮСШ в Всероссийский реестр).

В связи с ремонтом спортивного зала Автономного учреждения Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа»  (спортивный зал был закрыт 1 июня 2019 года и открыт после капитального ремонта 18 ноября 2019 года) не были проведены следующие мероприятия:

открытое первенство по мини-футболу;

соревнования по мини-футболу имени Гагарина;

открытое первенство по волейболу среди женских команд.

Спортсмены, занявшие призовые места не предоставили в бухгалтерию документы на перечисление вознаграждения за призовые места на банковскую карту.

Основное мероприятие 2 «Материальное обеспечение отраслей спорта          и туризма» в том числе:

- «Субсидии на обустройство имущественного комплекса горнолыжного назначения за счет средств окружного бюджета» - мероприятие на 2019 год     не запланировано.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,98

Реализация муниципальной программы в 2019 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,98

5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2019-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 07 ноября 2018 года № 760 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 17.12.2018  № 869,  от 01.03.2019 № 141, от 03.04.2019 № 246, от 11.04.2019 № 264, от 30.05.2019                  № 419, от 18.06.2019 № 523, от 04.09.2019 № 811, от 01.11.2019 № 974,                            от 30.12.2019 № 1147), включает в себя 4 подпрограммы.

На муниципальную программу «Развитие территории городского округа Анадырь на 2019-2023 годы» предусмотрено бюджетных средств                   212 966,30 тыс. рублей, кассовый расход 205 730,75 тыс. рублей или 96,6%.

5.1. На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                                     19 409,0 тыс. рублей, кассовый расход 18 321,09 тыс. рублей или 94,39%.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению» в том числе:

- «Расходы на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг на погребение» предусмотрено бюджетных средств 8 485,7 тыс. рублей, кассовый расход                                7 397,80 тыс. рублей или 87,18%.

По результатам конкурсного отбора было заключено два соглашения                       с организацией ООО «Лагранд» оказывающей услуги по захоронению умерших, согласно гарантированного перечня услуг.

Возмещены расходы по захоронению 87 умерших за 12 месяцев 2019 года.

Остаток бюджетных средств образовался в связи с сокращением количества захоронений в 2019 году от расчетных плановых показателей.

Основное мероприятие 2 «Ремонт муниципального жилого фонда»,                       в том числе:

- «Организация работ по ремонту жилых помещений, находящихся              в муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств                            1 105,0 тыс. рублей, кассовый расход  1 104,99 тыс. рублей или 100,0%.

Заключены контракты на выполнение работ по ремонту 5 жилых помещений в городском округе Анадырь. Работы выполнены согласно запланированным объемам.

- «Разработка сметной документации» предусмотрено бюджетных средств                            50,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100 %.

Заключен договор с подрядчиком ИП Агаевым Э.А.

Составлены сметы на ремонт жилого помещения в городском округе Анадырь.

Основное мероприятие 3 «Содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Анадырь» в том числе:

- «Оказание содействия в осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов» - мероприятие на 2019 год не запланировано.

Основное мероприятие 4 «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление                          и оснащение материально-технической базы» в том числе:

- «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства                                     на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 9 818,30 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

По результатам конкурсного отбора заключено соглашение                                         о предоставлении субсидии с МП «ГКХ». Предприятием средства направлены на замену наружных инженерных сетей (Ремонт инженерных сетей ХВС от УТ-20/7 (Отке, 48) до Отке, 64 и до УТ-14.1/7 (Строителей, 1а), от УТ-1.1 до УТ-2.1 (здания ФСБ и ЭНЕР), от УТ-10/11 до УТ-10е/11 по ул. Полярной в г. Анадырь,        от УТ-19/7 до УТ-14.1 в г. Анадырь).

5.2. На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь»

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по энергоснабжению» предусмотрено бюджетных средств 10 594,40 тыс. рублей, кассовый расход                             10 292,19 тыс. рублей или 97,15%, в том числе:

- «Капитальный ремонт кабельных и воздушных линий» - мероприятие                     на 2019 год не запланировано.

- «Строительство объектов электроснабжения» предусмотрено бюджетных 7 303,40 тыс. рублей, кассовый расход 7 311,19 тыс. рублей                         или 99,97%.

По результатам открытого аукциона в 2018 году был заключен муниципальный контракт с ООО ПКП «ТЕМП» на строительство ТП-46а. Заключено дополнительное соглашение на уменьшение на сумму 1 060,87 рублей.

Выставлен и оплачен штраф за просрочку исполнения в сумме                             718, 15 тыс. рублей.

Заключены договоры с АО «Чукотэнерго» ОП Анадырская ТЭЦ                              об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям                   ТП-46а. Работы выполнены в полном объеме.

- «Строительный контроль объектов электроснабжения» предусмотрено бюджетных средств 190,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100 %.

Работы выполнены в полном объеме. Оплачен контракт 2018 года                      ООО «ЧукотСтройИнвест» по строительному контролю за строительством                    ТП-46а.

- «Разработка проектной и сметной документации (для строительства, реконструкции, капитального ремонта)» предусмотрено бюджетных средств 1 924,00 тыс. рублей, кассовый расход 1 624,00 тыс. рублей или 84,41%.

По результатам открытого аукциона в 2018 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Омская проектная компания» на изготовление проектно-сметной документации на ТП-10Б. Документы на финансирование предоставлены в первом квартале 2019 года.

Заключены контракты с подрядчиком ООО «Энергия» на разработку проектно-сметной документации на два объекта. Работы подрядчиком выполнены.

Неисполнение в размере 300,0 тыс. руб. сложилось в результате отсутствия надобности выполнения проектных работ по устройству шумозащитного экрана ПС-2.

- «Обследование объектов электросетевого хозяйства» предусмотрено бюджетных средств 300,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены контракты с подрядчиком ООО «Энергия» на Обследование объектов электросетевого хозяйства.

- «Разработка проекта планировки и межевания» предусмотрено бюджетных средств 572,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены контракты с подрядчиком ООО «ИНФОРМАЦИОННО-КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» на разработку проекта планировки и межевания под кабель ТП-30-ПС-1.

- «Капитальный ремонт и ремонт объектов электроснабжения» предусмотрено бюджетных средств 295,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Заключен контракт с подрядчиком ООО «Чукотская строительно-буровая компания» по изготовлению и установке вибродемпфирующих опор                              под конструкцию корпуса силовых трансформаторов ПС-2.

5.3. На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 182 962,90 тыс. рублей, кассовый расход                           177 117,47 тыс. рублей или 96,81%.

Подпрограмма состоит из 7 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 12 789,60 тыс. рублей, кассовый расход 9 050,85 тыс. рублей или 70,77%, в том числе:

- «Обслуживание и ремонт детских игровых площадок» предусмотрено бюджетных средств 1 339,70 тыс. рублей, кассовый расход 1 339,65 тыс. рублей или 100,0%.

По результатам конкурсного отбора заключен муниципальный контракт       с подрядчиком ООО «РЕСТАРТ».

- «Ремонт малых архитектурных форм» предусмотрено бюджетных средств 599,0 тыс. рублей, кассовый расход 598,92 тыс. рублей или 100,0%,

По результатам конкурсного отбора заключен муниципальный контракт       с подрядчиком ООО «РЕСТАРТ». Работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

- «Содержание кладбищ на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 110,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт       с подрядной организацией ООО «Лагранд». Работы подрядчиком выполнены               в полном объеме.

- «Озеленение территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 988,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство».

Работы подрядчиком выполнены согласно техническому заданию.

- «Ремонт остановочных павильонов» - мероприятие на 2019 год                               не запланировано.

- «Обустройство мест массового отдыха населения при проведении новогодних праздников» предусмотрено бюджетных средств 895,7 тыс. рублей, расходы не произведены.

Заключен контракт с подрядной организацией МП «ГКХ» Работы подрядчиком выполняются. Исполнение в январе 2020 года.

- «Содержание временных общественных туалетов» предусмотрено бюджетных средств 712,40 тыс. рублей, кассовый расход 712,33 тыс. рублей                        или 99,99%.

Заключен контракт с подрядной организацией МП «ГКХ» по результатам торгов. Временные общественные уборные ежедневно функционировали в период с июня по сентябрь 2019 года. Работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

- «Содержание памятников и скульптурных композиций» предусмотрено бюджетных средств 437,7 тыс. рублей, кассовый расход 436,95 тыс. рублей                        или 99,83%.

По результатам торгов заключен муниципальный контракт с подрядной организацией - муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство».

Работы подрядчиком выполнены согласно техническому заданию.

- «Благоустройство территории» предусмотрено бюджетных средств           865,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены договора с подрядной организацией ООО «АТК». Работы подрядчиком выполнены в полном объеме согласно техническому заданию.

- «Мероприятия по финансовой поддержке реализации инициатив населения по благоустройству территории городского округа Анадырь» - предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Инициатив от населения по благоустройству территории городского округа Анадырь не поступило.

- «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения города Анадырь "Служба содержания и благоустройства"» - предусмотрено бюджетных средств 2 342,10 тыс. рублей, расходы не произведены.

Неисполнение в связи с отсутствием регистрации предприятия в налоговом органе.

Основное мероприятие 2 «Формирование планов по развитию и ремонту объектов инфраструктуры городского округа Анадырь» бюджетных средств 5 000,0 тыс. рублей, средства не освоены, в том числе:

- «Разработка сметной документации» - мероприятие на 2019 год              не запланировано.

«Разработка проектно-сметной документации» предусмотрено бюджетных 4 500,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен контракт с подрядчиком ООО «Магистральсервис» на разработку ПСД по благоустройству квартала № 10. Работы подрядчиком выполнены                    в полном объеме согласно техническому заданию.

- «Разработка программ комплексного развития» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 396,0 тыс. рублей                        или 79,2%.

Заключены контракты с подрядчиком ИП Крыловым И.В. на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, комплексной инфраструктуры. Работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

Экономия сложилась в результате конкурсного отбора подрядчиков.

«Разработка проектно-изыскательной документации» - мероприятие                   на 2019 год не запланировано.

Основное мероприятие 3 «Обслуживание и ремонт объектов дорожного хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 97 443,30 тыс. рублей, кассовый расход 97 174,54 тыс. рублей или 99,72%,               в том числе:

- «Обслуживание улично-дорожной сети» предусмотрено бюджетных средств 91 720,60 тыс. рублей, кассовый расход 97 716,68 тыс. рублей или 100,0%.

В 2019 году заключен муниципальный контракт с ООО «АТК»                    на трехлетний период. Работы подрядчиком выполнены в объеме 12 месяцев согласно техническому заданию.

- «Ремонт автомобильных дорог» предусмотрено бюджетных средств 1 822,70 тыс. рублей, кассовый расход 1 819,02 тыс. рублей или 99,80%.

Заключены договора:

- с подрядной организацией ООО «АТК» по ремонту грунтовых дорог;

- с ООО «ЧСБК», ИП Фатеев Ю.М., АООО «ПЛАНУМ» (КИПР) ЛИМИТЕД филиал «АНАДЫРСКИЙ» на строительный контроль при ремонте автомобильных дорог;

- с ООО «Абрис» на проведение диагностики автомобильных дорог после ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках регионального проекта «Дорожная сеть».

Работы выполнены в полном объеме. Уменьшение суммы в результате проведения аукционов.

- «Разработка проектно-сметной документации» предусмотрено бюджетных средств 3 600,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 345,84 тыс. рублей или 92,94%.

По результатам открытого аукциона в 2018 году был заключен муниципальный контракт с ООО «ИСПГРУПП» на изготовление проектно-сметной документации на услуги по изготовлению проектно-сметной документации (Энергетиков, 18). Документы на финансирование предоставлены  в первом квартале 2019 года.

За просрочку исполнения контракта наложен штраф 232,45 тыс. рублей.

Заключено четыре договора с МП «Градпроект».

Заключено три договора с ООО «Магистральсервис».

Заключен договор с подрядной организацией АООО «ПЛАНУМ» (КИПР) ЛИМИТЕД филиал «АНАДЫРСКИЙ».

Работы по всем договорам выполнены. Уменьшение суммы в результате проведения аукционов.

- «Обеспечение противопожарных проездов» предусмотрено бюджетных средств 300,0 тыс. рублей, кассовый расход 293,0 тыс. рублей или 97,67%.

Заключен договор с ООО «АТК». Работы выполнены в полном объеме. Сумма снижена в результате конкурсных процедур.

Основное мероприятие 4 «Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»"» предусмотрено бюджетных средств 53 678,00 тыс. рублей, кассовый расход 63 677,95 тыс. рублей или 100,0% , в том числе:

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено бюджетных средств 40 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключено соглашение с Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Заключены контракты с подрядными организациями ООО ПКП «ТЕМП», ООО «ЧСБК» и АООО «"ПЛАНУМ"» (КИПР) ЛИМИТЕД филиал «"АНАДЫРСКИЙ"» по результатам торгов на ремонт автомобильных дорог. Работы выполнены в полном объеме.

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» предусмотрено бюджетных средств 13 678,0 тыс. рублей, кассовый расход 13 677,95 тыс. рублей или 100,0%.

Заключено соглашение с Чукотским автономным округом на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Заключены контракты с подрядными организациями ООО ПКП «ТЕМП», ООО «ЧСБК» и АООО «"ПЛАНУМ"» (КИПР) ЛИМИТЕД филиал «"АНАДЫРСКИЙ"» по результатам торгов на ремонт автомобильных дорог.

За просрочку исполнения контракта начислена пени в сумме                                46 794,27 рублей.

Основное мероприятие 5 «Уличное освещение» предусмотрено бюджетных средств 7 414,0 тыс. рублей, кассовый расход 6 038,0 тыс. рублей или 81,44%, в том числе:

- «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, находящихся              в собственности городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 054,10 тыс. рублей, кассовый расход 2 629,29 тыс. рублей или 86,09%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Энергосервис»                      по результатам торгов на обслуживание и ремонт сетей уличного освещения. Работы подрядчиком не выполнены. Контракт расторгнут.

Заключен договор по восстановлению работоспособности отключенных сетей уличного освещения, с подрядной организацией ООО «АЯМИ». Работы выполнены.

Заключены контракты с подрядной организацией ООО «Чукотэнергострой» на услуги по снятию показаний с приборов учёта сетей уличного освещения. Работы выполнены.

Заключены контракты с подрядной организацией ООО «СЕВЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на оказание услуг по мониторингу состояния опор                                     и светильников, выявлению технических неисправностей уличного освещения; демонтажу светодиодных деревьев; ремонту участка воздушной линии уличного освещения и демонтажу светодиодных конструкций; ремонту опор уличного освещения; обслуживанию светофоров; восстановлению 3-х метровых опор уличного освещения. Работы выполнены.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Энергопрофиль»                   по результатам торгов на обслуживание и ремонт сетей уличного освещения. Работы подрядчиком выполнены. Исполнительная документация за декабрь                 2019 года будет представлена в январе 2020 года.

- «Оплата за потребленную энергию уличным освещением» предусмотрено бюджетных средств 1 772,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 346,16 тыс. рублей       или 76,53%.

Заключен контракт с ресурсоснабжающей компанией ОАО «Чукотэнерго». Плановый объем покупки электроэнергии 314 725 кВт*час., фактический объем потребленной электроэнергии составил – 240 743 кВт*час.

Экономия потребления энергоресурсов произошло за счет энергосберегающих светильников.

- «Замена светильников уличного освещения» предусмотрено бюджетных средств 2 587,90 тыс. рублей, кассовый расход 2 052,55 тыс. рублей или 79,31%.

По результатам открытого аукциона заключен МК с ООО «Чемпион».                По контракту работы выполнены в полном объеме.

Экономия сложилась в результате заключения дополнительного соглашения на уменьшение суммы контракта, в связи с закупкой светильников по цене ниже запланированной.

Основное мероприятие 6 «Санитарная очистка территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 488,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 130,13 тыс. рублей или 89,74% в том числе:

- «Ликвидация несанкционированных свалок» предусмотрено бюджетных средств 1 057,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 056,78 тыс. рублей или 99,98%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «АТК».

- «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных,      их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» предусмотрено бюджетных средств 2 431,0 тыс. рублей, кассовый расход 2 073,35 тыс. рублей или 85,29%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «РемСтрой». Процент выполнения снижен из-за сокращения численности собак.

Произведена оплата за выполненные работы за декабрь 2018 года в сумме 223, 35 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7 «Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов на территории городского округа Анадырь» в том числе:

- «Разработка комплексной схемы и проекта организации дорожного движения, на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 150,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Магистральсервис».

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,06

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,97

Реализация муниципальной программы в 2019 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,03

6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь    на 2016-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 26 декабря 2016 года № 820 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 27.06.2018 № 497,                                         от 28.12.2018 № 938, от 26.04.2019 № 319, от 29.10.2019 № 950, от 05.12.2019                 № 1055, от 30.12.2019 № 1160), включает в себя 3 подпрограммы.

На муниципальную программу «Жильё в городском округе Анадырь           на 2016-2022 годы» предусмотрено бюджетных средств 70 150,80 тыс. рублей, кассовый расход 68 232,71 тыс. рублей или 97,27%, в том числе:

6.1. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей     в городском округе Анадырь» состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Содействие молодым семьям в обеспечении жильем», в том числе:

- «Оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты» предусмотрено бюджетных средств 5 206,20 тыс. рублей, кассовый расход 4 095,63 тыс. рублей или 78,67%.

Одна молодая семья отказалась от участия в программе.

6.2. На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 32 965,8 тыс. рублей, кассовый расход 32 801,12 тыс. рублей или 99,5%.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Приобретение жилья на вторичном рынке» - мероприятие на 2019 год не запланировано.

Основное мероприятие 2 «Предоставление жилых помещений              детям-сиротам и лицам из их числа», в том числе:

- «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся                   без попечения родителей, лицам из их числа» предусмотрено бюджетных средств 21 021,0 тыс. рублей, кассовый расход 21 000,0 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках мероприятия в 2019 года было приобретено 7 жилых помещений – квартир для детей-сирот. На оплату коммунальных услуг - 21,0 тыс. рублей                     не потребовалась.

Основное мероприятие 3 «Учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом» предусмотрено бюджетных средств 6 673,0 рублей, кассовый расход         6 304,28 тыс. рублей или 94,47%, в том числе:

- «Выполнение работ по технической инвентаризации, учет и оценка муниципального жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств                   1 883,9 тыс. рублей, кассовый расход 1 601,9 тыс. рублей или 85,03%.

В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по технической инвентаризации 50 квартир.

Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода, возник в связи    с постановкой на кадастровый учет не всех запланированных объектов недвижимого имущества.

- «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 4 789,1 тыс. рублей, кассовый расход 4 702,38 тыс. рублей или 98,19%.

Региональный оператор связи не представил счета на оплату за декабрь 2019 года.

6.3. На подпрограмму «Формирование специализированного жилищного фонда для специалистов городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 37 250,6 тыс. рублей, кассовый расход 36 832,8 тыс. рублей или 98,88%.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Формирование жилищного фонда                               для специалистов городского округа Анадырь» в том числе:

- «Приобретение жилья на вторичном рынке для обеспечения жилыми помещениями специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий                      в порядке софинансирования» предусмотрено бюджетных средств                                         786,2 тыс. рублей, 36 832,8 тыс. рублей или 98,88%.

Приобретено 7 квартир.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,92

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,97

Реализация муниципальной программы в 2019 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,89

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды                     в городском округе Анадырь на 2015-2023 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 2 февраля 2015 года № 40 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 10.12.2018 № 845, от 04.02.2019 № 75, от 30.05.2019 № 422,                          от 31.10.2019  № 953, от 24.12.2019 № 1118) включает  в себя одну подпрограмму.

Подпрограмма «Строительство полигона твердых бытовых отходов          и очистных сооружений на территории городского округа Анадырь                                  на 2015-2023 годы» состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Полигон твердых бытовых отходов»,                                   в том числе:

- «Разработка проектно-сметной документации» предусмотрено бюджетных средств 9 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 600,0 тыс. рублей                 или 40,0%.

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Институт Транснефтегазпроект» по результатам торгов. Работы подрядчиком выполнены      по двум этапам: проведены инженерные изыскания, подготовлена проектно-сметная документация. Проект прошел общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы. Исполнителем направлена документация на Государственную экологическую экспертизу проекта.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,40

Реализация муниципальной программы в 2019 году, определилась как удовлетворительная программа, набравшая интегральную оценку – 0,4

8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город на 2018-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 9 ноября 2017 года № 695/1 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 21.06.2018  № 472, от 30.12.2019 № 1159), включает в себя 1 подпрограмму.

На муниципальную программу «Анадырь – безопасный город на 2018-2022 годы» предусмотрено бюджетных средств 2 741,7 тыс. рублей, кассовый расход  2 741,69 тыс. рублей или 100,0%.

Программа состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение мероприятий                 по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Анадырь» в том числе:

- «Техническая эксплуатация и обслуживание интегрированной городской системы видеонаблюдения» предусмотрено бюджетных средств                                  1 966,7 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В целях поддержания в работоспособном состоянии объекта                           и обслуживания магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проведения диагностики и устранения отказов, неисправностей и аварийных ситуаций на оборудовании, АПК и линейно-кабельных сооружений заключен муниципальный контракт № 04 от 2 марта 2018 года для осуществления технического обслуживания интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город на 2018 – 2020 годы».

Основное мероприятие 2 «Обеспечение участия граждан в обеспечении общественного порядка» в том числе:

- «Обеспечение деятельности Народной дружины городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 475,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение органа местного самоуправления на решение задач в области защиты населения и территорий                   от чрезвычайных ситуаций в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в том числе:

- «Обеспечение деятельности Народной дружины городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 300,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В течение 2019 года народные (муниципальные) дружинники, успешно справлялись со своими задачами, связанные содействие органам правопорядка, принимали участие в охране общественного порядка во время всех проводимых общегородских и окружных мероприятий.

Количество дружинников, участвующих в ежедневных рейдовых мероприятиях до 8 человек. Время нахождения на дежурстве от 3 до 5 часов.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,68

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 1,0

Реализация муниципальной программы в 2019 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,68

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Анадырь на 2018-2022 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 7 ноября 2018 года № 759 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 21.12.2018 № 899, от 20.06.2019  № 527,                         от 06.11.2019  № 977, от 24.12.2019 № 1117) включает в себя одну подпрограмму.

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» состоит        из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Формирование современной городской среды»,      в том числе:

- «Благоустройство дворовых и общественных территорий» предусмотрено бюджетных средств 4 092,8 тыс. рублей, кассовый расход    4 092,72 тыс. рублей или 100,0%.

Заключено соглашение с Чукотским автономным округом на реализацию программ формирования современной городской среды.

Заключены контракты с подрядной организацией:

- ООО «Северо-восточные теплосети» на обустройство сквера возле памятника имени Ю. Рытхэу и установку малых архитектурных форм;

- МП «ГКХ» по результатам торгов по озеленению;

- ООО «АТК» на устройство переходной лестницы через проходящие инженерные коммуникации;

- ООО «Магистральсервис» на проведение инженерно-геодезических работ по парку «Молодежный».

Работы подрядчиками выполнены в полном объеме.

За просрочку исполнения контрактов начислены пени в сумме                      56 504,09 рублей.

Основное мероприятие 2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

- «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено бюджетных средств 3 889,1 тыс. рублей, кассовый расход      3 875,83 тыс. рублей или 99,66%.

Заключено соглашение с Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа на реализацию программ формирования современной городской среды. Дополнительным соглашением сумма субсидии окружного бюджета уменьшена на 13 270,81 рублей.

Заключены контракты с подрядной организацией ООО «Северо-восточные теплосети» на обустройство сквера близ памятника им. Ю. Рытхэу и комплексную установку малых архитектурных форм. За просрочку исполнения контрактов начислены пени в сумме 11 033,04 рублей.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат        и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 1,0

Реализация муниципальной программы в 2019 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,0

Начальник Управления                                                                         Ю.И. Тюнягина